**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**Umowa Nr 272. .2018 - wzór**

Umowa zawarta w dniu ……………………….2018 r. w Dwikozach, pomiędzy:

**Gminą Dwikozy**, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, **NIP:** 8641781834

**zwaną w dalszej treści umowy** **Zamawiającym,** reprezentowaną przez

**Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy**

przy kontrasygnacie

**Marii Wieczorek – Skarbnika Gminy**,

działającą na rzecz i w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu **Gminy Samborzec**, Samborzec 43, 27-600 Samborzec, NIP 8641758350, zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie nr 1/2017, **zwaną w dalszej części Partnerem,**

a:

……………………………………………………………………………………………………..

Zwanym/ą w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP…………………..2018 r. strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy i termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji **zadania dla części zamówienia dla Gminy Dwikozy- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów słonecznych próżniowych, paneli fotowoltaicznych** oraz **zadania dla części zamówienia dla Gminy Samborzec- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, paneli fotowoltaicznych** w ramach projektu „**Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- projekty parasolowe”.
2. Zakres i sposób wykonania niniejszego przedmiotu umowy określają:
3. niniejsza Umowa,
4. Oferta Wykonawcy,
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
6. Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją wskazaną w ust. 2, obowiązującymi przepisami i normami oraz należytą starannością
9. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje całkowite zakończenie dostaw, wykonanie instalacji, ich odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania.
10. Ostateczny termin realizacji całego zamówienia: **30.11.2018 r.**

**§ 2**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: ……………. zł brutto (słownie:…………………………………………………… ) tj …………. zł netto plus ……….. zł podatek VAT, przy czym:
2. za dostawy i montaż instalacji na terenie gminy Dwikozy wynagrodzenie wypłaca Zamawiający,
3. za dostawy i montaż instalacji na terenie gminy Samborzec wynagrodzenie wypłaca Partner,
4. Zamawiający i Partner niezależnie zabezpieczają środki na realizację zamówienia oraz odpowiadają za terminowe płatności.
5. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio Zamawiający lub Partner projektu zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:
6. na podstawie **faktur częściowych** wystawionych w okresach zgodnych z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, po odbiorach częściowych dostaw wraz z montażem, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z tym, że wynagrodzenie wypłacone na podstawie faktur częściowych **nie może przekroczyć 90 %** wynagrodzenia brutto;
7. pozostałą część wynagrodzenia umownego (co najmniej **10%**)- na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu lub Partnerowi faktury wraz z protokołem odbioru (częściowego lub końcowego) oraz dokumentami, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w §5.
9. Płatność końcowa nastąpi po wykazaniu w sposób, o który mowa w § 5 ust. 2 i 3 uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli tacy występują). Dotyczy to również wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, których termin wymagalności przypadł po dniu przedłożenia faktury końcowej przez Wykonawcę.
10. Wykonawca na każdej fakturze obowiązany jest wskazać, na terenie której gminy miała miejsce dostawa z montażem.
11. Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu złożenia pierwszej faktury zaświadczenie o numerze rachunku bankowego lub poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę na prowadzenie rachunku bankowego. W przypadku każdej zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w zd. 1 najpóźniej w dniu złożenia faktury ze zmienionym numerem rachunku bankowego.
12. Zamawiający i Partner dopuszczają możliwość dokonania zapłaty należności Wykonawcy bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub innego podmiotu na podstawie pisemnej dyspozycji generalnego wykonawcy. Taka płatność wyczerpuje roszczenia Wykonawcy w części zapłaconej przez Zamawiającego lub Partnera na wskazany rachunek.
13. Dla potrzeb planowania płatności oraz kontroli realizacji umowy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ.
14. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do każdej faktury (częściowej lub końcowej) zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali udział w realizacji umowy w danym okresie rozliczeniowym, z wyszczególnieniem zakresu i wartości robót, przez nich wykonanych oraz zestawieniem faktur przez nich wystawionych, wraz z przedłożeniem kopii tych faktur. Dokumenty te powinny być przedłożone w ciągu 7 dni od otrzymania takiego żądania.
15. Na dokonanie przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego pod rygorem nieważności.
16. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego lub Partnera.
17. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający lub Partner zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

**§ 3**

**Przedstawiciele stron**

1. Osobami do kontaktów roboczych z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego są:
   1. w sprawach technicznych -
   2. w sprawach finansowych -
   3. w sprawach organizacyjnych -
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są umocowane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Zamawiającego.
3. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego sprawuje ……………...
4. W ramach należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy do kierowania dostawami oraz robotami instalacyjnymi **Wykonawca wyznacza**: ……………………..………………………………
5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

**§ 4**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
   1. powierzyć wykonanie dostaw instalacji i usług ich montażu podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
   2. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
   3. zrezygnować z podwykonawstwa,
   4. zmienić podwykonawcę.
2. Zlecenie jakiejkolwiek części robót podwykonawcy przez Wykonawcę, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i postanowieniach niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, za pomocą których wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać się spełnianiem tych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca. Zapis ten dotyczy również podwykonawców usług i dostaw.

**§ 5**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości netto powyżej 20 000 zł, jest obowiązany dokonać zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed przystąpieniem do realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, a Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw wobec zgłoszonego podwykonawstwa w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
2. Wykonawca po otrzymaniu akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku jego sprzeciwu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w ciągu 10 dni od jej zawarcia.
3. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna spełniać następujące wymagania:
4. mieć formę pisemną pod rygorem nieważności;
5. zawierać szczegółowy przedmiot i zakres dostaw, usług lub robót wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę oraz termin ich wykonania;
6. zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę;
7. nie może zawierać **terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy zadań;
8. nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
9. musi zawierać klauzulę o obowiązku zachowania w poufności powierzonych danych osobowych uczestników projektu.

**§ 6**

**Płatności na rzecz podwykonawców**

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku realizacji w ramach niniejszej Umowy dostaw, usług lub robót **przez podwykonawców, którzy** zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w zakresie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, których termin wymagalności upłynął do końca okresu rozliczeniowego, za który przedkładana jest faktura Wykonawcy. Dowodami zapłaty wynagrodzenia są w szczególności: oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzenia przelewów wraz z fakturami podwykonawców.
3. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym (lub okresach wcześniejszych) nie upłynął termin płatności żadnych faktur podwykonawców, do faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenia podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) o braku wymagalnych roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia, Wykonawca może udowodnić brak wymagalności wierzytelności podwykonawców w inny sposób (w szczególności przedkładając ich faktury). Oświadczenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) lub dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo, za okres rozliczeniowy za który przedkładana jest faktura Wykonawcy oraz za wcześniejsze okresy (jeżeli wcześniej Wykonawca nie przedstawił odpowiednich dowodów).
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 2 lub 3, **wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy**, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku, gdy z powodu braku ww. dowodów, Zamawiający nie może określić tych kwot, może wstrzymać wypłatę całego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i złożyć kwotę do depozytu sądowego.
5. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie nie wcześniej niż od momentu doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3.
6. Zamawiający dokonuje **bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy**, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, **w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty** odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. **W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.** Potrącenia dokonuje się przez pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwoty zapłacone bezpośrednio podwykonawcom, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.

**§ 7**

**Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie dostarczanych instalacji i prawidłowe wykonanie ich montażu.
2. Wykonawca ma obowiązek naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem lub niewykonaniem niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.
4. Ubezpieczenie powinno swoim zakresem obejmować szkody mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:
   1. szkody na osobach i w mieniu osób trzecich powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy,
   2. szkody powstałej w mieniu Zamawiającego.
5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
7. W przypadku zmiany, rozwiązania, zawarcia nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu informację o tym fakcie oraz aneks do polisy lub nową polisę ubezpieczeniową w ciągu 10 dniu od zaistnienia takich okoliczności.
8. Do czasu odbioru przedmiotu umowy, za uszkodzenia w wykonywanych robotach, w materiałach i urządzeniach związanych z prowadzoną inwestycją, odpowiada Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca dokona naprawy na swój koszt.

**§ 8**

**Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami realizacji umowy**

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z objętymi SIWZ informacjami dotyczącymi:

* 1. zakresu i miejsca dostaw oraz prac w celu ustalenia wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
  2. przedmiotu umowy oraz jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

**§ 9**

**Obowiązki i prawa Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającegonależy:

1. wskazanie miejsc dostawy i montażu instalacji w terminie nie później niż na 7 dni od planowanego terminu realizacji określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym,
2. w przypadku braku możliwości montażu instalacji pod wskazanym adresem, wskazanie niezwłocznie inny adres, pod którym taki montaż jest możliwy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o takiej okoliczności,
3. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
4. odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

**§ 10**

**Obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika technicznego / koordynatora projektu pełniącego jednocześnie funkcję kierownika montażu w zakresie branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie: Pan/Pani ………posiadający uprawnienia Upr. Nr……………

b) kierownika montażu, posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w osobie: Pan/Pani ……………posiadający uprawnienia Upr. Nr………………

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. wykonania prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
2. opracowania i przekazania użytkownikowi instalacji instrukcji obsługi urządzeń i instalacji w języku polskim (chyba, że taka instrukcja zapewniona jest przez producenta urządzeń),
3. zgłaszania gotowości do odbioru prac,
4. przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, materiałów i informacji pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
5. przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
6. pisemnego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych sytuacjach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, zwłaszcza na termin realizacji prac,
7. udostepnienia przedstawicielom Zamawiającego swobodnego dostępu do miejsc wykonywanych dostaw i montaży,
8. zapewnienia na własny koszt zaplecza magazynowego oraz socjalnego, jeżeli takie jest niezbędne,
9. współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla niezakłóconej realizacji zlecenia,
10. utrzymania porządku w miejscach realizacji prac,
11. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
12. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (jeżeli takie są konieczne) i przekazania go do użytku;
13. dostarczenia wymaganych oryginałów lub potwierdzonych przez kierownika budowy kopii certyfikatów, aprobat technicznych i atestów na materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia;
14. dokonywania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego z częstotliwością wskazaną w karcie **gwarancyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy;**
15. **przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników wykonanych instalacji wraz z przekazaniem wytycznych dotyczących wymaganych warunków niezbędnych do należytej eksploatacji. Wykonawca musi przeszkolić indywidualnie użytkowników każdej instalacji.**

W trakcie odbioru częściowego, a także przy odbiorze końcowym Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu.

Z uwagi na realizację przedmiotu umowy na nieruchomościach osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z należyta starannością, w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy.

W przypadku stwierdzenia błędów dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dniu od daty wykrycia błędów.

**Wykonawca ma obowiązek takiego zorganizowania i koordynacji dostaw, usług i robót, aby zapewnić ciągłość realizacji niniejszej umowy.** W przypadku braku możliwości montażu instalacji na budynku pod wskazanym przez Zamawiającego adresem, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie oraz pisemnie, a także niezwłocznego przystąpienia do montażu instalacji na innych budynkach tak, aby nie doprowadzić do spowolnienia lub zatrzymania prac.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się nie wykorzystywać, ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskają dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy, w szczególności nie udostępniać danych osobowych właścicieli lub posiadaczy nieruchomości.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia należy:
4. zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku instalatorów (monterów) instalacji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917)
5. zapewnienie, aby podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na stanowisku instalatorów (monterów) instalacji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
6. przedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót schematu organizacyjnego prac montażowych, który zawierać będzie pełny skład osobowy pracowników wykonujących jakiekolwiek czynności w ramach realizacji montażu instalacji (liczba pracowników na poszczególnych stanowiskach, bez danych osobowych), wraz z określeniem tych czynności,
7. uzyskanie od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (wyłącznie imienia i nazwiska, bez miejsca zamieszkania, wynagrodzenia i pozostałych danych osobowych), w przypadku gdyby Zamawiający zażądał, w okresie realizacji zamówienia, przedłożenia do wglądu w terminie 5 dni roboczych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 1 lub 2, w celu kontroli faktu zatrudnienia wyżej wymienionych osób,
8. wypełnienie wobec osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamówienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca uzyskał w celu wykonania zamówienia publicznego,
9. załączenie do faktury końcowej oświadczeń pracowników wykonujących roboty budowlane potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji budowy.

**§ 11**

**Kontrola jakości**

1. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz powinny być zgodne z wymaganiami warunków technicznych realizacji zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do montażu dostarczonych instalacji Wykonawca na własny koszt przedstawi dowody jakości oraz pochodzenia tych materiałów do akceptacji przez nadzór inwestorski.
3. Zamawiający może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i prac montażowych nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. W miarę potrzeb odbywać się będą narady koordynacyjne.

**§ 12**

**Usuwanie wad**

1. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
2. W trakcie wykonywania prac zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisję odbioru.
3. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
4. Inspektor nadzoru każdorazowo poświadcza usunięcie zgłaszanych przez Zamawiającego wad.

**§ 13**

**Odbiory**

1. Wszystkie odbiory będą dokonywane niezwłocznie z zachowaniem przepisów prawa.
2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po potwierdzeniu tego faktu przez nadzór inwestorski, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
3. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania do eksploatacji, m.in.:
   1. inwentaryzację powykonawczą;
   2. oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem;
   3. atesty, certyfikaty, aprobaty na wbudowane materiały i urządzenia, instrukcje;
   4. protokoły prób i badań;
   5. inne dokumenty, jeżeli są wymagane przepisami lub umową.
4. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.
5. Ustala się następujące terminy rozpoczęcia odbiorów:
6. odbiorów technicznych robót podlegających zakryciu i robót zanikających: w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia tych robót do odbioru. Odbiory te dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru,
7. odbiorów częściowych: w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru. Odbiory te dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru,
8. odbioru końcowego: w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania,
9. odbiorów ostatecznego: w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji.
10. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego i powiadomi uczestników odbioru.
11. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcie odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
    1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru;
    2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
       1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
       2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, a także obniżyć wynagrodzenie.
13. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
14. Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości odbioru w sposób niezgodny z ust. 2 i 3 uważa się za bezskuteczne do czasu usunięcia braków.

**§ 14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty stwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto zamówienia,   
   tj. …………….zł., (słownie zł: ………………………………………………………….).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach
   1. 80 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
   2. 20 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy określonego w §3 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 15**

**Gwarancja i rękojmia**

1. **Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i dostarczone urządzenia na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego.**
2. **Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego.**
3. Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta urządzenia, materiału lub innej rzeczy użytej przez Wykonawcę do wykonania umowy, zostanie wystawiona na dłuższy okres niż wskazany w ust. 1, Wykonawca po tym okresie zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument takiej gwarancji oraz przenieść na Zamawiającego prawa z niej wynikające.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca poinformuje Zamawiającego o potrzebie wydłużenia okresu usuwania usterki wraz z podaniem rozsądnego terminu naprawy. Wydłużenie terminu wymaga zgody Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi/gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie lub usterce przed upływem okresu rękojmi/gwarancji.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym w niniejszej umowie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad lub usterek mogą być pokryte z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy (i roszczeń z rękojmi).
8. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

**§ 16**

**Kary umowne**

* 1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
     1. **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
     2. **0,02%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu (oddaniu) przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji, określonego w § 1 ust 4;
     3. **0,02%** wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 z tytułu nieterminowego usuwania wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze;
     4. **100 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do ustalonych terminów usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji za wady. Karę tą Zamawiający może naliczyć osobno za każdą instalację, na której Wykonawca nie usunął w terminie wad lub usterek;
     5. za niezgłoszenie podwykonawcy realizującego dostawy, usługi lub roboty w ramach niniejszej umowy - **500,00 zł** za każdy taki przypadek,
     6. za brak zawarcia umowy o pracę z osobą zadeklarowaną przez Wykonawcę jako pracownika - **500,00 zł** za każdy taki przypadek,
     7. za nieterminową reakcję serwisu na zgłoszenie - **100,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
     8. za posługiwanie się przy realizacji umowy podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą), o którym mowa w §4 ust. 4, a który nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ - wysokości **10% wartości umowy na podwykonawstwo** brutto (lub dalsze podwykonawstwo).
  3. Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
  4. Naliczona kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
  5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt 1) także   
     w przypadku:
     1. odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie przepisów ustawowych (w szczególności art. 635 K.c. oraz innych przepisów uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy),
     2. odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania jej z winy Wykonawcy niezależnie od sposobu rozwiązania (w tym wypowiedzenia).
  6. Kary umowne płatne będą w ciągu 10 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty przez Zamawiającego.
  7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  8. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
  9. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Zamawiający może zmniejszyć karę umowną proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy.

**§ 17**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdy Wykonawca:
2. nie rozpoczął realizacji prac (montażu instalacji) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy;
3. przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni;
4. realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego;
5. utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych;
6. nie dopełnił obowiązku prawidłowego zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób, o którym mowa w §5 ;
7. nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę, na kwotę wymaganą niniejszą umową lub nie dopełnił obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy lub naruszył obowiązki, o których mowa w §7 ust. 4 – 8;
8. realizuje dostawę i montaż niezgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, a opóźnienie w którymkolwiek z okresów rozliczeniowych wynosi więcej niż 40% łącznej wartości robót zaplanowanych do realizacji do końca każdego okresu rozliczeniowego w stosunku do pierwotnego harmonogramu będącego załącznikiem do niniejszej umowy (aktualizacje harmonogramu przez Wykonawcę nie są brane pod uwagę, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy);
9. nie wykonuje prawidłowo innych obowiązków wynikającej z niniejszej umowy.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie.
11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Aby dokonać odstąpienia od umowy, Zamawiający nie ma obowiązku wezwania, o którym mowa w zdaniu 1.
12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
13. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
14. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i usunie wszystkie swoje urządzenia z terenu prac;
15. w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji uwzględniający dostarczone, zamówione oraz zainstalowane urządzenia według stanu na dzień odstąpienia od umowy;
16. rozliczenie za wykonaną część umowy nastąpi według cen przewidzianych w niniejszej umowie i załącznikach do niej.
17. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonaną cześć umowy, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym.
18. Odstąpienie od umowy może być dokonane w części (tj. co do dostaw niewykonanych lub co do określonej części wykonanych dostaw). W takim wypadku umowa obowiązuje nadal w stosunku do części dostaw i prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

**§ 18**

**Zmiana umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany **terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia,** **pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na wprowadzenie zmiany terminów realizacji Projektu w Umowie o dofinansowanie, w przypadku** spowolnienia lub konieczności wstrzymania wykonywania niniejszej umowy, ze względu na**:**
2. wystąpienia wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót instalacyjnych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności klęsk żywiołowych;
3. wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz);
4. konieczność wprowadzenia zmian w specyfikacjach technicznych w takcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji;
5. konieczność wykonania innych prac na tym samym obiekcie uniemożliwiających wykonywanie prac realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;
6. uzyskanie odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji prac przez właścicieli;
7. wydłużenie terminów dostaw urządzeń niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli te wydłużenie wynika z niezależnych od Wykonawcy okoliczności, a nie ma możliwości zamówienia dostaw u innego dostawcy z uwagi na sytuację rynkową lub inne okoliczności;
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas wstrzymania prac lub czas, jaki Wykonawca utracił, ze względu na konieczność ich spowolnienia.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania **zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia** spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami;
10. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
11. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;
12. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/ rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego.;
13. zmiana lokalizacji dostawy i montażu instalacji w przypadku gdy użytkownik/właściciel danej nieruchomości zrezygnuje z dostawy i montażu instalacji, a dostawa i montaż tej instalacji będzie możliwy w innej lokalizacji bez zmiany parametrów instalacji (w takim przypadku nie jest wymagana forma aneksu do niniejszej umowy).
14. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych.
15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania **zmiany wynagrodzenia umownego za** zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w przypadku wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT.
16. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, skutkujące niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową.
17. Dopuszcza się możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Dopuszcza się możliwość zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku: śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadnionych obiektywnymi okolicznościami na wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie.

**§ 19**

**Postanowienia końcowe**

* 1. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami umowy i dokumentów wskazanych w ust. 6, jako wiążące należy uznać zapisy niniejszej umowy.
  2. **W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o** zmianie siedziby, firmy lub zmianie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
  6. Integralną część umowy stanowić będą następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i załączonymi dokumentami,
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
3. Załącznik nr 3 – Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4. Załącznik nr 4 – Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5. Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawcy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**