- Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 6.5-1/2019

- Projekt

- Umowa Nr  ...................../2019

zawarta w Dwikozach w dniu …...................2019 r. pomiędzy:

Gminą Dwikozy z siedzibą: Dwikozy ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy NIP: 8641781834 REGON: 830409933 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Pana Marka Łukaszka - Wójta Gminy Dwikozy,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marii Wieczorek,

a:

...................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1  Przedmiot umowy:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren poprzemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich

2. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), a ponadto:

- stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24  godzin;

- bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją (przedmiarem robót, zgłoszenia budowlanymi), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

- sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 
i zakończeniem robót;

- stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

- wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją (przedmiarem robót, zgłoszeniami budowlanymi);

- wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian 
w dokumentacji i uzyskania zgody na zmiany,

- uzyskiwanie od Zamawiającego wyjaśnień wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w nim rozwiązań;

- kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

- poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- stwierdzenie zakończenia robót,

- do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót,

- kontrolowanie rozliczeń budowy, dokonywanie okresowych odbiorów robót częściowych, będących podstawą do fakturowania robót przez Wykonawcę w odniesieniu do harmonogramu robót,

- częstotliwość pobytów inspektora nadzoru uzależniona będzie od potrzeb, jednakże nie rzadziej jak 1 raz na tydzień.

W razie koniczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, inspektor nadzoru wspólnie z zamawiającym, kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego spisuje protokół konieczności. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru podejmuje wiążącą decyzję, co do natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzję w tej sprawie inspektor podejmuje w porozumieniu z zamawiającym.

3. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:

- przedmiar robót,

- pozwolenie na budowę nr ……………………… z …………………. wraz z projektem budowlanym.

§ 2

- Nadzór inwestorski pełnił będzie:

………………………........................  posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………………

w zakresie konstrukcyjno- budowlanej i/lub drogowej

………………………........................  posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………………

w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i CO

………………………........................  posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………………

w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych

- Wykonawca, poprzez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zobowiązuje się zapewnić nadzór inwestorski nad robotami w specjalności:

- konstrukcyjno- budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i CO

- instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych

- Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w trakcie realizacji zlecenia zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego 
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie pracę z datą podpisania umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1, 
i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad 
i usterek. Planowany termin wykonania robót budowlanych: do dnia 30 września 2020 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji.

§ 4

1.   W ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca  występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru 
i wypełniania obowiązków  przewidzianych w niniejszej umowie.

2.  Wykonawca /inspektor nadzoru/ nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych  w umowie 
z Wykonawcą robót,  mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe.  Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłyby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- Przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji (przedmiarów robót oraz pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym) oraz kopii umów i aneksów do umowy z Wykonawcą robót.

- Organizowanie i uczestnictwo w naradach budowy z udziałem przedstawicieli wykonawcy i inwestora podczas wykonywania robót budowlanych (nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

§ 6

- Strony umowy ustalają, że Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą:

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

………………….. zł netto;

(słownie: ………………………………………………………………);

z podatkiem VAT …… %, tj.: ……………………… zł;

(słownie: ………………………………………………………………);

………………….. zł brutto;

(słownie: ………………………………………………………………);

- Wynagrodzenie  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
w tym również koszty za czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie płatne będzie w 6 okresach na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku:

- 30.09.2019r. – płatność w kwocie …….

- 31.12.2019r. – płatność w kwocie ….

- 31.03.2020r. – płatność w kwocie ….

- 30.06.2020r. – płatność w kwocie ….

- 30.09.2020r. - – płatność w kwocie ….

- po dokonaniu skutecznego odbioru końcowego robót w kwocie….

- Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania robót, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 umowy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w podjęciu czynności o których mowa w § 1 ust. 2 umowy.

- W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzór.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1)  jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zadania,

2) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji robót budowlanych, stosownie do zmian harmonogramu i innych zapisów umowy z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.

4) w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zleceniodawcę wynikłych wskutek zaniedbań Zleceniobiorcy (Wykonawcy), Zleceniodawca (Zamawiający) ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Zleceniobiorcy właściwego odszkodowania oraz zawrzeć umowę 
z innym Zleceniobiorcą,

5) jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020 dotyczące przedmiotu umowy lub realizacji projektu.

6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia 
w określonym pierwotnie terminie,

- w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

- zmiany terminy wykonania robót budowlanych.

6) harmonogramu rozliczenia z Wykonawcą wskazanego w § 6 pkt. 4.

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

  - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

  - na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  Zamawiającego,  i  1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						   ZAMAWIAJĄCY: